# Proyecto de fin de CURSo

****

## Equipo de desarrollo

| Integrante | Apellidos y nombres de los integrantes del equipo de desarrollo (ordenado +alfabéticamente) |
| --- | --- |
| 1 | CASTAÑEDA CANO MARCELO GIOVANNI |
| 2 | CHAUPIS LEGUIA PIERO POOL |
| 3 | MARTINEZ LLANOS MARCO JHAIR |
| 4 | RUBIO SANTOS ALESSANDO |
| 5 | YARASCA BATALLA JAIRO RONALD |

## Ítem uno

Elabore la lista de historias de usuario (product backlog priorizada) para el proyecto descrito en la consigna.

### Listado de historias de usuario (product backlog priorizada)Revisión

| Prioridad | Identificador | Nombre (alias) | Descripción[[1]](#footnote-0) | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UC001 | Crear cuenta de usuario | Como usuario nuevo, quiero poder crear una cuenta para empezar a utilizar el sistema. | 0.5 |  |
|  | UC002 | Iniciar sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mis contraseñas guardadas. | 0.5 |  |
|  | UC003 | Cerrar sesión | Como usuario registrado, quiero cerrar mi sesión para asegurar que nadie más acceda a mis contraseñas. | 0.5 |  |
|  | UC004 | Recuperar contraseña olvidada | Como usuario registrado que ha olvidado su contraseña, quiero recuperarla de manera segura. | 0.5 |  |
|  | UC005 | Añadir nueva contraseña | Como usuario registrado, quiere añadir una nueva contraseña para un servicio específico. | 0.5 |  |
|  | UC006 | Editar contraseña existente | Como usuario registrado, quiero editar una contraseña existente para actualizarla. | 0.5 |  |
|  | UC007 | Eliminar contraseña | Como usuario registrado, quiero eliminar una contraseña que ya no necesito. | 0.5 |  |
|  | UC008 | Ver lista de contraseña | Como usuario registrado, quiero ver la lista completa de mis contraseñas almacenadas. | 0.5 |  |
|  | UC009 | Ver detalles de una contraseña específica | Como usuario registrado, quiero ver los detalles de una contraseña específica cuando lo necesite. | 0.5 |  |
|  | UC010 | Generar contraseña aleatoria y segura | Como usuario registrado, quiero generar una contraseña fuerte y aleatoria para un nuevo servicio. | 0.5 |  |
|  | UC011 | Importar contraseñas existentes | Como nuevo usuario, quiero importar mis contraseñas existentes desde otros gestores o archivos planos. | 0.5 |  |
|  | UC012 | Exportar contraseñas | Como usuario, quiero exportar mis contraseñas para hacer un respaldo o migrarlas a otro servicio. | 0.5 |  |
|  | UC013 | Autenticación biométrica | Como usuario, quiero poder usar autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial) para acceder a mis contraseñas de manera más rápida y segura. | 0.5 |  |
|  | UC014 | Notificaciones de seguridad | Como usuario, quiero recibir notificaciones si alguna de mis contraseñas ha sido comprometida. | 0.5 |  |
|  | UC015 | Crear categorías de contraseñas | Como usuario, quiero crear categorías para mis contraseñas (personal, trabajo, etc.) para organizarlas mejor. | 0.5 |  |
|  | UC016 | Configurar preguntas de seguridad | Como usuario, quiero configurar preguntas de seguridad para recuperar mi cuenta en caso de olvidar mi contraseña. | 0.5 |  |
|  | UC017 | Ver historial de cambios | Como usuario, quiero ver el historial de cambios de mis contraseñas para saber cuándo fueron modificadas por última  vez. | 0.5 |  |
|  | UC018 | Evaluación de seguridad de contraseñas | Como usuario, quiero que el sistema evalúe la  seguridad de mis contraseñas y me sugiera mejoras. | 0.5 |  |
|  | UC019 | Autocompletar contraseñas | Como usuario, quiero que el sistema autocomplete mis contraseñas en formularios web para ahorrar tiempo. | 0.5 |  |
|  | UC020 | Notificaciones de acceso no autorizado | Como usuario, quiero recibir notificaciones si hay intentos de acceso no autorizados a mi cuenta para poder tomar medidas inmediatas. | 0.5 |  |

### 

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma | Conforme |  |  |
| Completo | Conforme |  |  |
| Consistente | Conforme |  |  |
| Independiente | Conforme |  |  |

## Ítem dos

Elabore el modelo conceptual para el proyecto descrito en la consigna.

### Glosario de conceptos

| Concepto | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Ítem tres

Determine la velocidad del equipo de desarrollo. Determine la velocidad del equipo considerando un sprint de 2 semana (05 días / semana \* 2 semanas = 10 días) y una dedicación de 15%.

## Ítem cuatro

Seleccione las historias de usuario para el primer sprint.

### Sprint backlog

| Prioridad | Identificador | Nombre | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Ítem cinco

Elabore las historias de usuario detalladas para el sprint backlog. Para cada historia de usuario utilice el siguiente formato.

| Identificador | HU001 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) |  |
| Descripción |  |
| Puntos de historia (días ideales) |  |
| Criterios de aceptación |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo |  |  |  |
| Consistente |  |  |  |
| Negociable |  |  |  |
| Valiosa |  |  |  |
| Estimable |  |  |  |
| Pequeña |  |  |  |
| Comprobable |  |  |  |

Wireframe para la historia de usuario[[2]](#footnote-1).

## Ítem seis

Redacte la definición de hecho o terminado (done).

.

## Ítem siete

Elabore el diseño UML de la solución para el proyecto descrito en la consigna.

1. Como [rol], quiero [descripción de la funcionalidad] para poder [beneficio o descripción de la consecuencia].  
   Yo como un [rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [beneficio o descripción de la consecuencia]. [↑](#footnote-ref-0)
2. Para los wireframe de cada historia de usuario puede utilizar: Lucichart, Balsamiq, Adobe xd, Pencil, etc. [↑](#footnote-ref-1)